Сельская Управа (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Бебелевский сельсовет»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 декабря  2016 года	        №  125

д. Бебелево

Об  утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры на территории муници-

пального образования сельское поселение

«Бебелевский сельсовет»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Сельской Управы муниципального образования сельское поселение «Бебелевский сельсовет» от 06.03.2014 № 37  «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Сельская Управа (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Бебелевский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Бебелевский сельсовет».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит обнародованию на информационном стенде в Сельской Управе сельского поселения «Бебелевский сельсовет»  по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Бебелево, ул. Центральная, д. 30.

3. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения «Бебелевский сельсовет»                          О.Ф.Кириенкова

Приложение к

Постановлению  Сельской Управы

сельского поселения «Бебелевский

сельсовет» от 05.12.2016 года № 125

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение  «Бебелевский сельсовет»

на 2017 – 2021 гг.»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на 2017 – 2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет» – Сельская Управа сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет» – Сельская Управа сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юриди-ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2021 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муници-пального района «Ферзиковский район» и областно-го бюджета Объем финансирования составляет: 2017год- 1100 тыс. руб. 2018год-800 тыс. руб. 2019год -1100 тыс. руб. 2020год-600 тыс. руб. 2021год – 3900 тыс. руб. Финансирование из бюджета МР «Ферзиковский район» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2021 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

В состав территории СП «Бебелевский сельсовет» входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня  Баютино;

- деревня  Бебелево;

- деревня  Болдасовка;

- деревня  Ивашево;

- деревня  Катенёво;

- деревня  Митюково;

- деревня  Незымаево;

- деревня  Новая Деревня;

- деревня  Петрово;

- деревня  Фитинино.

Внешние  транспортно-экономические связи сельского поселения «Бебелевский сельсовет» осуществляются автомобильным транспортом. По территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» проходят  автомобильные дороги    регионального значения:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калуга-Таруса-Серпухов, протяженностью в границах сельского поселения около 7 км;

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калуга-Таруса-Серпухов-д. Болдасовка, протяженностью в границах сельского поселения около 3 км;

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калуга-Таруса-Серпухов-пос. Желябужский, протяженностью в границах сельского поселения около 2 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

2. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» входят 10 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между д. Бебелево  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до д. Бебелево, км |
| --- | --- |
| деревня Баютино | 6 |
| деревня Болдасовка | 5 |
| деревня Ивашево | 4 |
| деревня Катенёво | 2 |
| деревня Митюково | 6 |
| деревня Незымаево | 4 |
| деревня Новая Деревня | 4 |
| деревня Петрово | 4 |
| деревня Фитинино | 2 |

Населенные пункты  сельского поселения «Бебелевский сельсовет» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в д. Бебелево являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Названий улиц в деревнях нет, существует  только нумерация жилых домов.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через деревни Бебелево и Новая Деревня.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в д. Бебелево | 0,862 | 29 244 812 ОП МП-001 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Калужская в д. Бебелево | 1,555 | 29 244 812 ОП МП-002 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Парковая в д. Бебелево | 0,412 | 29 244 812 ОП МП-003 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в д. Бебелево | 1,054 | 29 244 812 ОП МП-004 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная в д. Бебелево | 0,223 | 29 244 812 ОП МП-005 |
| 6 | Автомобильная дорога по д. Болдасовка | 1,576 | 29 244 812 ОП МП-006 |
| 7 | Автомобильная дорога по д. Баютино | 0,440 | 29 244 812 ОП МП-007 |
| 8 | Автомобильная дорога по д. Петрово | 1,926 | 29 244 812 ОП МП-008 |
| 9 | Автомобильная дорога по д. Незымаево | 1,265 | 29 244 812 ОП МП-009 |
| 10 | Автомобильная дорога по д. Катенёво | 1,783 | 29 244 812 ОП МП-010 |
| 11 | Автомобильная дорога по д. Фитинино | 0,990 | 29 244 812 ОП МП-011 |
| 12 | Автомобильная дорога по д. Ивашево | 2,966 | 29 244 812 ОП МП-012 |
|  | ИТОГО: | 15,052 |  |

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории  сельского поселения «Бебелевский сельсовет» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Исходя из общего количества легковых автомобилей и нормативных требований, видно, что в настоящее время  для населения  сельского поселения «Бебелевский сельсовет»  не требуются объекты дорожного сервиса.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как жилые дома в населенных пунктах  имеют  участки для содержания и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением предоставляемых участков  под строительство индивидуального жилья, увеличением  площадей   обрабатываемых полей в сельхозпредприятии ООО «Калужская Нива» увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих  устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

|  | Планируемый год | Стоимость работ, тыс.руб | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Парковая в д. Бебелево | 2017г | 500,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Незымаево | 2017г | 600,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Петрово | 2018г | 400,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Катенёво | 2018г | 400,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Баютино | 2019г | 600,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Ивашево | 2019г | 500,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по д. Фитинино | 2020г | 600,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| Автомобильная дорога по ул. Калужская в д. Бебелево | 2021г | 3900,00 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Движение пешеходов осуществляется по улично-дорожной сети.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход  жилой застройки.

Первоочередные задачи программы:

Улично-дорожная сеть

- Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения.

- Усовершенствование дорожного покрытия по всем улицам в д. Бебелево и в остальных населенных пунктах;

- Увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

На расчетный срок программой  предлагается создание рациональной сети внутриквар-тальных проездов, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.

6. Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  сельского поселения «Бебелевский сельсовет»  показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим финансовая обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления из районного и областного бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2021 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнидеятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

- повышение безопасности

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.