Приложение к

Постановлению  Сельской Управы

сельского поселения

«Бебелевский сельсовет»

№____  от _____________ г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры

сельского поселения  «Бебелевский сельсовет»»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Бебелевский сельсовет» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверж-дении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план сельского поселения «Бебелевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик и разработчик Программы, их местонахождение | Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет», Калужская область, Ферзиковский район, д. Бебелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет», Калужская область, Ферзиковский район, д. Бебелево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения «Бебелевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения «Бебелевский сельсовет»; - обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения «Бебелевский сельсовет»; - повышение надежности и безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022-2026 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 33,0 |  | 33,0 | 37,5 |  | 37,5 | 40,0 | 40,0 |  | 50,0 |
| Количество построенных, отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 10305 |  | 2700 | 3082 |  | 1516 | 2619 | 1980 |  | 4282 |
| Приобретение дорожных знаков и их размещение | шт | - |  | 14 | 4 |  | 6 | 4 | 4 |  | 30 |
| Обеспечение доступности для инвалидов (обустройство пандусов) |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 - 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов; - обеспечение доступности для инвалидов (обустройство пандусов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Год |  | Всего тыс.руб. |  |  | Из них |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Районный бюджет |  | Областной бюджет |  |
|  | 2017 |  | 400,0 |  |  | 300,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | 2018 |  | 250,0 |  |  | 150,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | 2019 |  | 2600,0 |  |  | 250,0 |  | 100,0 |  | 2250,0 |  |
|  | 2020 |  | 260,0 |  |  | 160,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | 2021 |  | 250,0 |  |  | 150,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | 2022-2026 |  | 3300,0 |  |  | 300,0 |  | 1000,0 |  | 2000,0 |  |
|  | Источник финансирования – бюджет сельского поселения «Бебелевский сельсовет», бюджет муниципального района «Ферзиковский район», областной бюджет. Финансирование ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Бебелево находится в 24 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 20 км на запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» входят следующие населенные пункты: деревня Бебелево, деревня Баютино, деревня Болдасовка, деревня Ивашево, деревня Катенево, деревня Митюково, деревня Незымаево, деревня Новая Деревня, деревня Петрово, деревня Фитинино.  Сельское поселение граничит с сельскими поселениями: «Село Ферзиково», «Село Авчурино», «Деревня Грабцево», «Деревня Красный Городок» и «Деревня Ястребовка».

Территория сельского поселения «Бебелевский сельсовет» -  61,77 км2 (по обмерным данным выполненным картометрическим способом и по данным Россстата РФ).

Территория населенных пунктов – наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет». Именно на ней расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения). В населенных пунктах проживает все население сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

На территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» проживает (2016 г.) – 1090 чел.  В деревне Митюково населения нет.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным.

Плотность населения в сельском поселении -  1090:61,77=18,0 чел/ км2. Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют возможности для их дальнейшего развития (при постоянной или сокращающейся численности населения).

На территории поселения протекают река Ока и ее проток Калужка.

Территория поселения характеризуется достаточной транспортной освоенностью. Перераспределение основных транспортных направлений в рассматриваемом периоде не планируется.

Внешние транспортно-экономические связи Ферзиковского района осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры сельского поселения «Бебелевский сельсовет». Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным и областным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения «Бебелевский сельсовет», поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использование специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков неотремонтированных. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете сельского поселения «Бебелевский сельсовет» эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» | 39,87 | 25,0 | IV |

Перечень автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Бебелевский сельсовет»

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Калуга-Таруса"-Петрово-Незымаево | 3,0 | - | ПГС |
| 2. | "Калуга-Таруса"-Катенево | 1,0 | - | грунт |
| 3. | Болдасовка-Митюково | 1,5 | - | грунт |
| 4. | Болдасовка-Баютино | 5,0 | - | грунт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По территории сельского поселения проходят три транзитных автобусных маршрута по автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»: «Калуга – Ферзиково», «Калуга – Таруса» и «Калуга – Серпухов», а так же маршрут «Школьный автобус» - Бебелево-Новая Деревня и Бебелево-Староселиваново-Болдасовка.

По территории района проходит одна магистральная железнодорожная линия Калуга-Тула с одним главным путем, неэлектрофицированная протяженностью в пределах района 56 км. По территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» железнодорожные линии не проходят.

По степени транспортной обеспеченности территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» объектами местного значения в соответствии с принятыми критериями выделены три зоны:

наиболее благоприятные  - шириной до 100 м от автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

благоприятные  - на расстоянии от 100 до 500 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны;

относительно благоприятные – на расстоянии от 500 до 1000 м автодорог 3-4 категорий с улучшенным покрытием по обе стороны.

Отдельно оценена транспортная обеспеченность территории земель сельскохозяйственного назначения поселения полевыми дорогами (в целях организации транспортного доступа до мест приложения труда в сельскохозяйственной отрасли). Эти территории включены в состав условно благоприятных - на расстоянии от 500 до 1000 м автодорог вне категорий без покрытия по обе стороны.

Оценка доступности населенных мест и мест приложения труда объектами транспортной инфраструктуры показывает, что существующие объекты капитального строительства местного значения размещены наиболее оптимальным образом.

В пределах минимальной доступности (до 10 км) могут быть размещены новые места приложения труда, предусмотренные генеральным планом сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

Сельское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей. Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог районного значения. Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Основные автодороги сельского поселения соединяют его крайние точки на западе и востоке и связывают населенные пункты с соседними поселениями. Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет». Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. На 01.01.2016 года количество грузовых автомобилей составляет - 18, легковых – 412. Хранение автотранспорта на территории сельского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

В поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года. Недельная неравномерность выражается в изменении исходящих и входящих потоков в пред и после выходные дни недели и утренние часы первого рабочего дня недели.

Таблица 1. Расстояния между д. Бебелево  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до д. Бебелево, км |
| --- | --- |
| деревня Баютино | 6 |
| деревня Болдасовка | 5 |
| деревня Ивашево | 4 |
| деревня Катенёво | 2 |
| деревня Митюково | 6 |
| деревня Незымаево | 4 |
| деревня Новая Деревня | 4 |
| деревня Петрово | 4 |
| деревня Фитинино | 2 |

Населенные пункты  сельского поселения «Бебелевский сельсовет» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в д. Бебелево являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Названий улиц в деревнях нет, существует  только нумерация жилых домов.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через деревни Бебелево и Новая Деревня.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в д. Бебелево | 0,862 | 29 244 812 ОП МП-001 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Калужская в д. Бебелево | 1,555 | 29 244 812 ОП МП-002 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Парковая в д. Бебелево | 0,412 | 29 244 812 ОП МП-003 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Садовая в д. Бебелево | 1,054 | 29 244 812 ОП МП-004 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная в д. Бебелево | 0,223 | 29 244 812 ОП МП-005 |
| 6 | Автомобильная дорога по д. Болдасовка | 1,576 | 29 244 812 ОП МП-006 |
| 7 | Автомобильная дорога по д. Баютино | 0,440 | 29 244 812 ОП МП-007 |
| 8 | Автомобильная дорога по д. Петрово | 1,926 | 29 244 812 ОП МП-008 |
| 9 | Автомобильная дорога по д. Незымаево | 1,265 | 29 244 812 ОП МП-009 |
| 10 | Автомобильная дорога по д. Катенёво | 1,783 | 29 244 812 ОП МП-010 |
| 11 | Автомобильная дорога по д. Фитинино | 0,990 | 29 244 812 ОП МП-011 |
| 12 | Автомобильная дорога по д. Ивашево | 2,966 | 29 244 812 ОП МП-012 |
|  | ИТОГО: | 15,052 |  |

В связи с увеличением предоставляемых участков  под строительство индивидуального жилья, увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

На территории сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В рамках реализации Программы в сельском поселении на аварийно-опасных участках необходимо установить дорожные знаки в количестве 49 штук. Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно- целевого метода позволит добиться: - координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; - реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих  устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

Существующие дороги достаточны для обеспечения транспортной доступности населенных мест и мест приложения труда.

Строительство новых дорог районного значения и реконструкция существующих не предусмотрена схемой территориального планирования Ферзиковского муниципального района.

Перечень мероприятий территориального планирования

по развитию транспортной инфраструктуры

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  |
| 1.1 |  | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 2 | Устройство дорог с щебёночным покрытием |  |  |
| 2.1 |  | Вдоль автодороги на дер. Катенево | Расчетный срок |
| 2.2 |  | Расширение уличной сети в дер. Болдасовка | Расчетный срок |
| 3. |  | Устройство парковок и автостоянок |  |
| 3.1 |  | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 |  | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке шириной 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

Трассировка дорог и улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Так как в населенных пунктах СП «Бебелевский сельсовет»   в жилой застройке имеются  участки для содержания и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

- Первоочередные задачи программы:

Улично-дорожная сеть

- Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения;

- Увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

3. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения «Бебелевский сельсовет» необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения. Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий.

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий  предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в поселении.

4. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  сельского поселения «Бебелевский сельсовет», а также по соглашению средства бюджетов других уровней.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется Сельской Управой сельского поселения «Бебелевский сельсовет» по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах, движение пешеходов осуществляется по улично-дорожной сети.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя: - проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории поселения необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

В целях развития сети дорог поселения планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- приобретение и установка знаков дорожного движения.

Очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

|  | Планируемый год | Стоимость работ, тыс.руб | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов: ул. Центральная (в соответствии с проектом организации дорожного движения, участок №1); - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Парковая в д. Бебелево; - обеспечение доступности для инва-лидов: устройство пандусов; - зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2017г | 100,0 150,0 50,0 100,0 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов: ул. Центральная (в соответствии с проектом организации дорожного движения, участок №1); - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: дорога в д. Незымаево; - зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2018г | 30,0 120,0 100,0 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов: ул. Центральная (в соответствии с проектом организации дорожного движения, участок №1); - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: дорога в д. Петрово; - обеспечение доступности для инва-лидов: устройство пандусов; - зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2019г | 40,0 2400,0 60,0 100,0 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов: ул. Центральная (в соответствии с проектом организации дорожного движения, участок №2); - ремонт автомобильных дорог обще-го пользования местного значения: дорога в д. Катенёво; - зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2020г | 30,0 130,0 100,0 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов: ул. Калужская (в соответствии с проектом организации дорожного движения, участок №1); - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: дорога в д. Фитинино; - зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2021г | 30,0 120,0 100,0 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |
| - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; - зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования; - размещение дорожных знаков и указателей на дорогах и улицах населенных пунктов | 2022-2026 | 2150,0 1000,0 150,0 | Сельская Управа СП «Бебелевский сельсовет» |

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения «Бебелевский сельсовет»  показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника финансирования предлагается подразумевать средства из бюджета сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета поселения, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

- Оценка уровня достижения каждого целевого показателя (индикатора) программы осуществляется по следующей формуле:

- Эn – уровень достижения n-го показателя программы, %;

Ифn – фактическое значение n-го показателя программы;

Ипn – плановое значение n-го показателя программы.

- Оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:

Э – показатель эффективности реализации программы, %;

Э1, …, Эn – уровни достижения каждого показателя программы;

m – количество показателей программы.

По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет 90 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет от 70 до 90 процентов;

- программа реализуется неэффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации программы (Э) составляет менее 70 процентов.

Сельская Управа сельского поселения «Бебелевский сельсовет»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.

7. Предложение по институциональным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня  Бронцы».

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения «Бебелевский сельсовет» является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения «Бебелевский сельсовет», повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.